그트플 통합관리시스템

에이전트팀 구성 및 역할 분담 보고서

GTP Integrated Management System

PDCA 워크플로우 기반 에이전트팀 설계

외부 API 연동 및 AI 모델 학습 기반 시스템

작성일: 2026년 3월 2일

문서 버전: v1.0

# 목 차

제1부  원본 참고자료

1. 에이전트 구성 참고사항

2. 비즈니스 모델 특징

3. 시스템 마스터룰

4. 기초정보 (코드생성)

5. 사용자계정

6. 농장관리

7. 주문출고재고

8. 입고관리 (상품/비상품)

9. 판매관리 (오프라인/온라인)

10. 고객클레임관리

11. 분석관리

12. 근태관리 / 3정5S / HACCP / 물류관리

13. 기타 모듈 (협력그룹, 경영지표, 추가기능)

제2부  에이전트팀 구성 및 역할 분담

1. 시스템 개요

2. 에이전트팀 편성 구조

3. PDCA 워크플로우 매핑

4. 팀별 상세 역할 (T1~T9)

5. 외부 API 및 AI 연동 매핑

6. 에이전트 간 데이터 흐름도

7. 우선순위 및 구현 로드맵

# 제1부  원본 참고자료

아래는 에이전트팀 구성의 기반이 된 원본 참고자료를 그대로 정리한 내용입니다.

## 1. 에이전트 구성 참고사항

모든 모듈이 연동된다고 가정하고 에이전트팀 구성

스킬문서 작성

마크다운 파일 생성

에이전트 구성을 할 때 PDCA 워크플로우 방식 적용

외부 API 연동과 AI 모델을 연동하는 시스템 구현

일부 모듈은 이미지와 API 외부 데이터를 통해 AI 학습을 통한 리포트 생성, 자체 데이터를 통해 추가적인 학습

## 2. 비즈니스 모델 특징

관리자는 모두 한국인, 현장 생산자는 모두 외국인(캄보디아)

취급 상품이 많고 SKU 상품이 많음, 계속적인 확장 계획 있음

시세 변동이 아주 심하고 생육관리, 수급관리, 상품 품질 관리, 외국인의 특성에 따른 변수 요소가 많음

변동성과 변수가 많기 때문에 위기와 기회가 항상 상존

데이터분석을 통한 의사결정 구조 확립하면 이익을 극대화 할 수 있는 사업모델

농산물을 직접 생산하는 농업회사의 강점으로 온라인판매시장에서 주도권 형성 가능

현재 사업을 기반으로 추가적인 브랜치 사업 모델 가능성(치유돌봄사업, 가공사업, 수출사업 등)

## 3. 시스템 마스터룰

시스템명: 그트플 통합관리시스템

로그인시 환영 메시지 및 데이터 보안 경고 표시

사용자 편의메뉴: 퀵메뉴관리, 퀵메뉴화면 아이콘 생성

알림 및 알람 기능: 공지사항 + 담당자별 메시지 전송 + 문자/카카오톡 API 연동 발송

기초정보 신규 생성 및 조회: 코드 추가시 전체 자동 적용

마스터코드 자동생성, 코드 배열 규칙은 에이전트팀에서 추천

모든 코드에 QR코드 이미지 자동 생성 (스마트폰 QR인식 → 해당 메뉴/상품 자동 이동)

모든 화면 프린트 출력 기능, 출력 양식 설정은 에이전트팀에서 추천

UI/UX: PC웹(크롬/엣지 최적화) / 앱(비공개 배포)

사용자별 퀵메뉴 적용 및 아이콘 자동생성

대량데이터처리: DB + 백엔드 설계시 감안

사용자계정 생성/사용/정지 기능, 메뉴설정, 퀵메뉴설정

모든 입력사항 입력 및 수정 이력관리 추적

시스템 및 데이터 보안관리

일부 모듈 캄보디아어 병행표기 (한국어 완성 후 지정 메뉴 병행표기)

## 4. 기초정보 (코드생성)

상품관리 마스터코드: 조회, 신규생성, 마스터상품, 판매상품, SKU상품, 매핑관리

자재관리 마스터코드: 포장자재, 소모품, 비품, 시설 및 기구

판매거래처관리코드 1: 매출거래처 (판매채널, 판매처, 입고센터)

매입거래처관리코드 2: 매입거래처 (상품매입처, 자재매입처, 소모품매입처, 물류거래처)

역발행 판매거래처관리코드 3: 판매처 수수료발행 거래처

비용관리코드: 비용입력항목

농장현황코드: 재배하우스, 설비, 농사장비, 농사기구 등록

QR코드 생성 및 조회/출력 (QR북 기반 퀵메뉴 이동)

3정5S 관리항목코드(TO DO): 서류관리, 회사하우스, 청소, 정리정돈 등

직원코드, 물류관리코드, 부서/팀코드, 배송타입코드

판매부서코드, 판매처코드, 판매처 입고센터코드

관리에 필요한 모든 항목 코드 생성

## 5. 사용자계정

사용자계정 생성

사용자별 접근권한 설정 (입력, 조회): 경영그룹, 사용자그룹, 농장그룹, 물류현장그룹, 거래처그룹

## 6. 농장관리

하우스현황 종합 대시보드 (모종, 정식, 생육, 수확, 휴경, 예정, 신규)

하우스현황 상세 조회 (작물별, 기간별 수확일정, 예상물량, 작물상태 변경값 입력)

하우스별 작물 상세관리 입력 (신규작물등록, 마스터코드매핑, 기본값/변수값 입력)

수확관리 (하우스별 수확기록, 잔량기록, QR코드 자동입력)

출고예약 및 확정 (수확량, 출고실행, 재고현황)

비용관리 (종자, 모종, 농자재, 수도광열비, 유지보수 등)

현장근무자 관리 (TO DO, 체크, 결과확인, 수확하우스 배정)

수확일정등록 (하우스별/작물별, 인원배정, 예상수확량)

분석관리: 시세 자동분석/보고서, 생산성관리 (하우스/인원/작물별)

농장손익관리: 자동 손익보고서 (비용, 출고가, 출고수량, 감가상각)

AI 작물추천 (KAMIS API + AI 학습 엔진)

작물 시뮬레이션 (계획 손익 vs 실제 결과 비교)

생육상태 자동분석 (이미지 → AI 분석 → 리포트 → 학습 업데이트)

## 7. 주문출고재고

판매처별 주문수집 (엑셀, 수동, OCR, 중복방지, 취소/변경)

주문집계 대시보드 및 조회 (마스터상품, SKU, 채널별, 판매처별)

쿠팡 주문리스트 엑셀 자동화

주문현황 전체/상세/시간대별 조회

추가주문 예상량 입력 (마감 자동리셋, 정확도 분석)

상품재고등록 (QR, 입고이력코드, OCR, 수동)

생산입력 (SKU별 인력배정, 작업시간, 진도율)

부족/적정/과잉 재고 자동리포트 및 알림

입고예약 요청 (긴급, 사전확보, 조건입고-타겟가)

관심상품 시세조회 (KAMIS, 가락시장 API)

공급가 손익시뮬레이션

생산성 분석 (주문건수, 매출액, 근무시간, 효율)

SKU상품 사전작업 임시재고관리

비상품 재고관리 (포장자재, 라벨지, 소모품 등)

## 8. 입고관리 (상품 / 비상품)

[상품 입고]

입고예약(발주): 당일 긴급, 익일 보유재고, 장기 보유재고, 타겟가 조건발주, 과잉재고 자동경고

검수등록: 이미지등록, AI 품위 자동보고서 생성

반품등록

입고확정: OCR/엑셀/건별 → 입고이력코드 자동생성 → 재고관리 입력상태 변경

입고이력코드 규칙: 입고일+매입처+마스터상품명+일련번호2자리 (예: 20260310-농장-루꼴라-01)

입고내역 조회 및 이력관리 (상품별, 거래처별, 기간별, 보관존별)

입고담당자 지정/수정 (자동 알림)

매입확정 및 정산관리 (지급내역, 잔액, 계산서확인)

[비상품 입고] (포장자재, 비품, 소모품)

입고예약(발주) → 거래처 계정 자동전송

검수등록 (수량, 입고시간, 담당자, 보관존, 거래처)

반품등록

입고확정: OCR/엑셀/건별 → 입고이력코드 자동생성

입고이력코드 규칙 예: 20260310-화성-270A포장팩-01

입고내역 조회/이력관리, 담당자 지정, 매입정산관리

## 9. 판매관리

[오프라인 사업부]

판매처별 견적상품리스트 업로드 (기존/신규)

견적서 작성 및 공유 (삼성, 쿠팡, 현대, 차별화)

관심품목 시세 조회 (KAMIS API)

판매손익 시뮬레이션 (견적가, 예상수량, 매입가, 각종 비용%)

계약확정 품목, 견적서 조회/다운로드

거래처 자동송신 (연락처, 이메일, 카카오톡)

[온라인 사업부]

주문매출 조회, SKU별 매입가적용 (입고 데이터 연동→수정→확정)

매입가적용 규칙 (농장상품/비농장상품/온라인전용 구분)

매출이익 조회 (스토어별, 판매처별, 채널별)

판매상품 관리 (상세페이지, 썸네일, 스토어, 배송타입, 직영/위탁)

판매가 정보수집 및 경쟁사 비교 (API/크롤링)

판매가 다운로드 → 사방넷 업로드 → 스토어 전송

판매손익 시뮬레이션 테이블 (판매가/할인율/수수료/배송비/인건비/마진 등)

손익 조회 (가마감/최종)

회계용 매출/매입 입력, 계좌 입출금 기록

## 10. 고객클레임관리

클레임 등록 (사업부별, 주문번호별, 판매처, 입고센터, 진행상태 메모)

클레임 비용 입력 (매출차감, 추가비용)

클레임 보고서 생성 → 담당자 자동전송 → 확인여부 자동생성 → 캄보디아어 번역(AI)

2회 이상 반복 SKU상품 자동모니터링 → 클레임 방지 리포트 → 담당자 자동전송

클레임 분석 리포트 (채널별, 출고존별, 판매처별, 상품별, 비용현황, 기간별)

## 11. 분석관리

[내부 영업 분석관리]

입고량 분석: 기간별, 마스터상품별, 상위품목, 매입가 이력

주문(출고)량 분석: 기간별, 상품별, SKU별, 평균판매가

선별작업 기량 분석: 입고량-재고량=사용량/주문량=폐기율

관리누수 폐기량 분석: 입고이력코드 기준

매출이익관리: 전체, 상품별, SKU별, 채널별

비용분석: 사업부별, 출고존별, 판매처별

비용절감 시뮬레이션 및 제안보고서 생성

[의사결정 지원시스템]

실시간 시세 분석 조회 (KAMIS 가락도매시장)

지정품목 시세 등락 추적

수입업체 수입현황 데이터 수집

뉴스/온라인 자동검색 → 리포트 생성 (지정/요청 키워드)

방송노출/검색량 증가 농산물 트렌드 자동추천 보고서

## 12. 근태관리 / 3정5S / HACCP / 물류관리

[근태관리] (한정 관리자)

연차신청/조회 (모든 사용자), 특이사항 보고

작업배정 지시 (그룹별/직원별, 자동알림)

근무시간 등록 (지문인식 엑셀 자동등록)

현장직원 근무시간/인건비/급여 산출

[3정5S 기업품격관리]

TO DO LIST (항목입력, 관리주기, 담당자배정, 완료체크)

언어선택 기능 (AI 번역), 경영/현장/판매관리 항목

이행사항 분석 리포트

[HACCP 상품관리]

해썹 작업장 체크, 관리서류 자동생성/출력

생산입력 (입고 → 생산 → 출고, 원산지)

수불부 양식 자동생성, TO DO LIST, 유지보수, 이력조회

[물류관리]

자체/외부 물류차량 등록 및 비용관리 (하이패스, 주유비, 수리비, 보험)

온라인사업부 물류비용 등록 (배송협력업체, 비정기 물류)

## 13. 기타 모듈

[협력그룹]

입고요청 확인/수정, 납품명세서 등록, 거래내역 조회/분석, 공급제안

[경영지표관리] (추후 모듈)

자산/자본/부채 등록, 미지급현황

입출금계좌 자동반영, 계산서 불일치 리포트

기초손익, 대차대조표, 현금흐름표, 법인결산

[추가 버전 업데이트 기능]

자동스케줄러 주문자동수집 (에이전트 권한 설정)

경쟁사 판매가 자동수집 (API/크롤링/브라우저 에이전트)

시세급등락 자동추적 보고서 (조건 입력 기반)

경영지표 컨설팅 보고서 (맥킨지 스타일)

# 제2부  에이전트팀 구성 및 역할 분담

## 1. 시스템 개요

시스템명: 그트플 통합관리시스템 (GTP Integrated Management System)

워크플로우: PDCA (Plan-Do-Check-Act) 사이클 적용

대상: 농업회사 통합 ERP 시스템

핵심 특징: 외부 API 연동, AI 모델 학습 기반 리포트 생성, 다국어(한국어/캄보디아어) 지원

플랫폼: PC웹(크롬/엣지) + 모바일앱(비공개 배포)

## 2. 에이전트팀 편성 구조

| 팀 번호 | 에이전트팀명 | 담당 모듈 | PDCA 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 시스템 아키텍처팀 | 마스터룰, 기초정보, 사용자계정 | Plan |
| T2 | 농장관리팀 | 농장관리, 생육분석, 농장손익 | Do |
| T3 | 주문출고재고팀 | 주문수집, 출고, 재고관리 | Do |
| T4 | 입고관리팀 | 상품입고, 비상품입고, 검수 | Do |
| T5 | 판매관리팀 | 오프라인판매, 온라인판매 | Do |
| T6 | 분석인텔리전스팀 | 내부분석, 의사결정지원, AI분석 | Check |
| T7 | 운영지원팀 | 근태, 3정5S, HACCP, 물류, 클레임 | Do |
| T8 | 품질보증(QA)팀 | 테스트, 보안, 성능검증 | Check |
| T9 | 통합관제팀 | 모니터링, 알림, 시스템연동 | Act |

## 3. PDCA 워크플로우 매핑

[Plan] T1 시스템 아키텍처팀

마스터코드 체계 설계, DB 스키마, API 연동 규격 수립, 전체 모듈 간 데이터 흐름 설계

[Do] T2~T5, T7 실행팀

각 업무 모듈별 기능 구현 및 데이터 처리, 외부 API 연동 (KAMIS, 카카오톡, OCR 등)

[Check] T6 분석인텔리전스팀 + T8 QA팀

AI 기반 데이터 분석 및 리포트 생성, 시스템 테스트/보안 검증/성능 점검

[Act] T9 통합관제팀

분석 결과 기반 시스템 개선 조치, 알림/알람 발송, 차기 PDCA 사이클 피드백 반영

## 4. 팀별 상세 역할

T1. 시스템 아키텍처팀 (Plan)

마스터코드 자동생성 엔진 설계 및 코드 배열 규칙 수립

QR코드 자동생성 모듈 설계

사용자 계정/권한 체계 설계 (5개 접근권한 그룹)

기초정보 코드 체계 설계 (상품, 자재, 거래처, 비용, 농장, 직원 등)

UI/UX 설계 (PC웹/앱, 퀵메뉴, 아이콘 자동생성)

대량데이터 처리 아키텍처 설계 (DB + 백엔드)

보안 정책 수립 (데이터 유출 방지, 이력 추적)

출력 양식 표준 설계

T2. 농장관리팀 (Do)

하우스 현황 종합 대시보드 및 상세관리

수확관리 (수확기록, QR코드 자동입력, 잔량관리)

출고예약 및 확정, 비용관리

현장근무자 관리 및 수확일정 등록

시세 자동분석/보고서, 생산성 분석

농장손익관리 (자동 손익보고서)

AI 작물추천 및 작물 시뮬레이션

생육상태 AI 자동분석 (이미지→리포트→학습)

T3. 주문출고재고팀 (Do)

판매처별 주문수집 (엑셀/수동/OCR, 중복방지)

주문집계 대시보드, 쿠팡 엑셀 자동화

추가주문 예상량 입력 및 정확도 분석

상품/비상품 재고관리 (QR, OCR, 수동)

생산입력 (SKU별 인력배정, 진도율)

부족/적정/과잉 재고 자동리포트 및 알림

입고예약 요청, 시세조회, 손익 시뮬레이션

생산성 분석 (시간별/1인당 효율, 인력투입비용)

T4. 입고관리팀 (Do)

상품 입고: 발주→검수(AI 품위분석)→반품→확정(OCR/엑셀)

입고이력코드 자동생성 (코드규칙 준수)

비상품 입고: 발주→거래처 자동전송→검수→확정

입고내역 조회/이력관리 (다차원 조회)

입고담당자 지정/수정 (자동알림 연동)

매입확정 및 정산관리 (지급/잔액/계산서)

T5. 판매관리팀 (Do)

오프라인: 견적서 작성/공유, 시세조회, 손익 시뮬레이션, 거래처 자동송신

온라인: 주문매출, SKU별 매입가적용, 매출이익 조회

판매가 관리 (수집/경쟁사비교/사방넷 전송)

판매손익 시뮬레이션 테이블 (마진설계)

손익 조회 (가마감/최종)

회계 연동 (매출/매입/계좌 입출금)

T6. 분석인텔리전스팀 (Check)

내부 영업 분석 (입고/출고/폐기/매출이익/비용)

비용절감 시뮬레이션 및 제안보고서

의사결정 지원 (실시간 시세, 수입현황, 뉴스검색)

트렌드 자동추천 보고서 (방송/검색량 기반)

AI 모델 학습 관리 (외부+자체 데이터)

경영지표 컨설팅 보고서 (맥킨지 스타일)

T7. 운영지원팀 (Do)

근태관리 (연차, 작업배정, 근무시간, 인건비/급여)

3정5S 기업품격관리 (TO DO, 이행분석, AI 번역)

HACCP 상품관리 (서류자동생성, 수불부, 이력조회)

물류관리 (차량등록, 비용관리)

고객클레임관리 (등록/비용/보고서/반복모니터링/분석)

T8. 품질보증(QA)팀 (Check)

전 모듈 기능 테스트 (CRUD, 자동화, QR, OCR)

데이터 정합성 검증 (모듈간 흐름, 재고 일치)

보안 테스트 (접근권한, 이력관리, 데이터 유출방지)

성능 테스트 (대량데이터, 동시접속, API 응답)

UI/UX 검증 (브라우저 호환, 캄보디아어 표기)

API 연동 검증 (장애 대응, AI 품질)

T9. 통합관제팀 (Act)

알림/알람 통합 관리 (문자/카카오톡 API)

시스템 모니터링 및 이상 징후 감지

자동스케줄러 관리 (주문/판매가/시세)

모듈 간 연동 상태 모니터링

PDCA 피드백 반영 및 시스템 개선

버전 관리 및 배포, 협력그룹 관리

## 5. 외부 API 및 AI 연동 매핑

| 연동 대상 | 담당팀 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| KAMIS API | T2, T3, T5, T6 | 농산물 시세 조회/분석 |
| 가락도매시장 API | T3, T6 | 시세 조회 |
| 카카오톡 API | T9 | 알림/알람 발송 |
| OCR 엔진 | T3, T4 | 주문서/명세서 자동인식 |
| AI 이미지 분석 API | T2 | 생육상태 자동분석 |
| AI 언어 번역 API | T7 | 캄보디아어 번역 |
| AI 학습 엔진 | T2, T6 | 작물추천, 트렌드분석 |
| 크롤링/스크래핑 | T5, T6 | 경쟁사 판매가, 뉴스 수집 |
| 사방넷 API | T5 | 판매가 전송 |
| QR코드 생성 | T1 | 전체 코드 QR 자동생성 |

## 6. 에이전트 간 데이터 흐름도

T1 기초정보/코드 → 전체 팀 공통 사용

T2 농장관리 → 수확량/출고량 → T3 주문출고재고

T4 입고관리 → 매입가 확정 → T3 주문출고재고

T3 주문출고재고 → 주문/재고 데이터 → T5 판매관리

T5 판매관리 → 매출/손익 데이터 → T6 분석팀

T6 분석팀 ← 전체 데이터 수집/분석

T8 QA팀 → 검증 결과 → T9 통합관제

T9 통합관제 → 시스템 개선/업데이트 → 전체 팀 피드백

## 7. 우선순위 및 구현 로드맵

| 단계 | 구현 대상 | 담당팀 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 기초정보, 사용자계정, 마스터코드 | T1 | 전체 시스템 기반 |
| Phase 2 | 농장관리, 입고관리 | T2, T4 | 생산/입고 기반 |
| Phase 3 | 주문출고재고, 판매관리 | T3, T5 | 주문/판매 기반 |
| Phase 4 | 분석관리, 클레임, 운영지원 | T6, T7 | 분석/운영 |
| Phase 5 | AI 연동, 자동스케줄러, 경영지표 | T6, T9 | 고급 기능 |
| 상시 | 테스트, 모니터링 | T8, T9 | QA/관제 |